| 一.项目基本情况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位： （万元） |
| 项目名称 | 崇阳县2019年中央财政城镇保障性安居工程 |  |  |
| 项目编码 |  | 项目负责人 |  |
| 负责人职务 |  | 负责人电话 |  |
| 项目单位 | 崇阳县房管局 | 主管部门 |  |
| 政府收支分类科目 |  | 项目类型 |  |
| 项目计划实施时间 | 2019年1月 | 计划完成时间 | 2019年12月 |
| 项目实际实施时间 | 2019年1月 | 实际完成时间 | 2019年12月 |
| 项目评价开始时间 | 2020年3月 | 评价结束时间 | 2020年4月 |
| 项目概况 | 崇阳县保障性安居工程包括公共租赁住房、保障性住房和各类棚户区、老旧小区改造，是崇阳县政府为改善困难群众居住条件、推进新型城镇化建设、拉动投资和消费需求、促进经济增长和社会和谐一项长期工作。 1．项目责任单位：崇阳县住房和城乡建设局。 2．项目实施单位：崇阳县通达投资开发有限公司。 3.计划实施规模： （1）2019年未申报棚户区改造任务，主要是完成历史欠帐任务92套； （2）实施老旧小区改造； （3）向城镇住房保障家庭发放租赁补贴，以带动社会经济以展。 4、已实施情况： （1）完成棚户区征收拆迁207套; （2）2019年按时间节点有序推进老旧小区改造，重点实施“一拆、二清、三改、四建、五绿化”， 目前桃溪小区、审计小区、煤化小区三个老旧小区已进入紧张的施工阶段。 （3）向城镇住房保障家庭发放租赁补贴，带动当地社会经济发展。 二.项目资金来源及拨付使用 1.2019崇阳县保障性安居工程项目资金来源总额为2911.76万元，其内容是： （1）政拨入中央财政2019度城镇保障性安居工程资金931万元： 湖北省财政厅鄂财综发【2019】18号文件拨入城镇老旧小区改造资金774万元； 湖北省财政厅鄂财综发【2019】11文件拨入城镇保障性安居工程资金157万元。 （2）从2019年国有土地出让金收入中计提保障性住房建设资金1063.70万元。 （3）从2018年公积金增值收益中计提保障性住房建设资金527.97万元。 （4）地方政府配套资金100万元。 （5）2018年审计整改资金289.09万元。 2．2019年崇阳县保障性安居工程项目资金拨付使用总额4040.61万元，其中： （1）支付207套征收拆迁征收款3752.21万元，其中： （2）付港口乡公租房建设资金36万元。 （3）付明春供水公司工程款195.56万元； （4）向城镇住房保障家庭发放租赁补贴671人/392户,发放金额56.84万元。 3.当期收支结存-1128.85万元，加期初结存转入4370万元，2019年末累计结存资金3241.15万元。（帐面结存1671.44，国有土地出让金收入中计提保障性住房建设资金1063.70万元，公积金增值收益中计提保障性住房建设资金527.97万元） |  |  |

- 二.项目绩效考评综合意见表

| 项目名称 | - 崇阳县2019年中央财政城镇保障性安居工程 |
| --- | --- |
| 综合绩效评价得分 | 85分 |
| 综合绩效评价等级 | （ ）优 （√）良 （ ）中 （ ）差 |
| 价综合意见 | 经绩效评价工作组对本项目2019年实施效果综合分析，得出以下主要结论： 1.主要工作业绩 2019年，崇阳县围绕保发展、保稳定、保民生，完善保障性住房体系，采取多项有效措施，积极开展保障性安居工程，在改善困难群众居住条件、推进新型城镇化建设、拉动投资和消费需求、促进经济增长和社会和谐等方面取得了明显成绩。其中：2019年完成棚户区改造扫尾拆迁户207户，发放租赁补贴392户，解决了部份城镇保障家庭住房难的问题，提高民居民的幸福指数，拉近了政府和居民的距离，增强了社会凝聚力，促进了社会的和谐发展。 2.存在的主要问题 （1）保障性安居工程到位不够及时： 经核查2018年国有土地出让金收入中计提保障性住房建设资金 1755.75万元与公积金增值收益中计提保障性住房建设资金1097.42万元一直到2019年一月才拨入崇阳县城镇保障性安居工程实施单位相关帐户。 而2019年从国有土地出让金收入中计提取保障性住房建设资金1063.70万元与公积金增值收益中计提取保障性住房建设资金527.9万元共1591.6万元在2020年4月份才转入崇阳县城镇保障性安居工程实施单位相关帐户。 （2）受新冠肺炎疫情的影响，导致项目进展滞缓，资金拨付相对滞后。 经核查，2019年度崇阳县通达投资开发有限公司实际使用城镇保障性安居工程资金4040.61万元,均为以前年度结转资金。而2019崇阳县保障性安居工程计划投入的2911.76万元项目资金基本未发生投资支付工程。另受新冠肺炎疫情和工作流程的影响，严重影响了资金拨付流程。如2019年中央财政拨入城镇老旧小区改造774万元项目，三个老旧小区改造项目实际已投资350万元（桃溪小区280万元、审计小区60万元、煤化小区14万元），因受新冠肺炎疫情影响，目前资金拨付才进入拨付审批阶段。 |
|  | 评价组负责人（签字）： 2020年04月28日 |

- 摘   要

根据湖北省财政厅《关于推进全面实施预算绩效管理工手的通知》(鄂财绩发[2019]10号)，我公司接受委托对崇阳县2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金进行绩效评价。

一.项目概况

崇阳县保障性安居工程包括公共租赁住房、保障性住房和各类棚户区、老旧小区改造，是崇阳县政府为改善困难群众居住条件、推进新型城镇化建设、拉动投资和消费需求、促进经济增长和社会和谐一项长期工作。

1.项目责任单位：崇阳县住房和城乡建设局。

2.项目实施单位：崇阳县通达投资开发有限公司。

3.计划实施规模：

（1）2019年未申报棚户区改造任务，主要是完成历史欠帐任务92套；

（2）实施老旧小区改造；

（3）向城镇住房保障家庭发放租赁补贴，以带动社会经济以展。

4.已实施情况：

（1）完成棚户区征收拆迁207套;

（2）2019年按时间节点有序推进老旧小区改造，重点实施“一拆、二清、三改、四建、五绿化”， 目前桃溪小区、审计小区、煤化小区三个老旧小区已进入紧张的施工阶段。

（3）向城镇住房保障家庭发放租赁补贴，带动当地社会经济发展。

二.项目资金来源及拨付使用

1.2019崇阳县保障性安居工程项目资金来源总额为2911.76万元，其内容是：

（1）政拨入中央财政2019度城镇保障性安居工程资金931万元：

湖北省财政厅鄂财综发【2019】18号文件拨入城镇老旧小区改造资金774万元；

湖北省财政厅鄂财综发【2019】11文件拨入城镇保障性安居工程资金157万元。

（2）从2019年国有土地出让金收入中计提保障性住房建设资金1063.70万元。

（3）从2018年公积金增值收益中计提保障性住房建设资金527.97万元。

（4）地方政府配套资金100万元。

（5）2018年审计整改资金289.09万元。

2.2019年崇阳县保障性安居工程项目资金拨付使用总额4040.61万元，其中：

（1）支付207套征收拆迁征收款3752.21万元，其中：

（2）付港口乡公租房建设资金36万元。

（3）付明春供水公司工程款195.56万元；

（4）向城镇住房保障家庭发放租赁补贴671人/392户,发放金额56.84万元。

3.当期收支结存-1128.85万元，加期初结存转入4370万元，2019年末累计结存资金3241.15万元。

三.绩效评价工作情况

我公司接受委托后成立绩效评价工作组，在崇阳县财政局、房管局、崇阳县通达投资开发有限公司配合下，实施具体评价工作。绩效评价工作组积极进行前期准备，完成了项目绩效评价工作方案的制定、评价指标设计与修改、资料清单编制等多项工作；在调查取证过程中，通过访谈、座谈会、实地调研等多种方法搜集数据与资料；在对搜集到的数据与资料进行审核后，形成项目基础数据表。根据鄂财绩发[2012]5号《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》和《项目支出绩效评价共性指标体系框架》并结合被评价项目实际情况，设立本项目绩效评价指标体系。从投入、过程、产出、效果四个方面对项目执行情况及绩效情况进行综合分析，形成评价结果。

本次评价紧紧围绕上述四个方面，设计了4个一级指标、7个二级指标和27个三级指标，对崇阳县2017年中央财政城镇保障性安居工程的实施情况进行综合量化评价。

评分结果：经对上述四个方面评价分析,本项目绩效综合评价得分85分，评价等级为良。

- 四.主要结论

1.主要工作业绩

2019年，崇阳县围绕保发展、保稳定、保民生，完善保障性住房体系，采取多项有效措施，积极开展保障性安居工程，在改善困难群众居住条件、推进新型城镇化建设、拉动投资和消费需求、促进经济增长和社会和谐等方面取得了明显成绩。其中：2019年完成棚户区改造扫尾拆迁户207户，发放租赁补贴392户，解决了部份城镇保障家庭住房难的问题，提高民居民的幸福指数，拉近了政府和居民的距离，增强了社会凝聚力，促进了社会的和谐发展。

2.存在的主要问题

（1）保障性安居工程到位不够及时：

经核查2018年国有土地出让金收入中计提保障性住房建设资金

1755.75万元与公积金增值收益中计提保障性住房建设资金1097.42万元一直到2019年1月才拨入崇阳县城镇保障性安居工程实施单位相关帐户。

而2019年从国有土地出让金收入中计提取保障性住房建设资金1063.70万元与公积金增值收益中计提取保障性住房建设资金527.9万元在2020年4月份才转入崇阳县城镇保障性安居工程实施单位相关帐户。

（2）受新冠肺炎疫情的影响，导致项目进展滞缓，资金拨付相对滞后。

经核查，2019年度崇阳县通达投资开发有限公司实际使用城镇保障性安居工程资金4040.61万元,均为以前年度结转资金。而2019崇阳县保障性安居工程计划投入的2911.76万元项目资金基本未发生投资支付工程。另受新冠肺炎疫情和工作流程的影响，严重影响了资金拨付流程。如2019年中央财政拨入城镇老旧小区改造774万元项目，三个老旧小区改造项目实际已投资350万元（桃溪小区280万元、审计小区60万元、煤化小区14万元），因受新冠肺炎疫情影响，目前资金拨付才进入拨付审批阶段。

五.主要经验和做法

1.住房保障制度不断完善，覆盖城乡的住房保障体系不断健全。崇阳县采取发放住房租赁补贴、公共租赁住房实物配租、经济适用房、农村危房和城市棚户区改造等方式，有效满足不同层次城镇困难家庭的保障需求。

2.根据《关于在全市开展公租房专项清查的通知》（鄂建文【2019】40号）文件精神组织专班对公租房入户进行了全面清查，同时利用房产登记信息，对不再符合住房保障安置条件的进行了整改、清退，使真正应享受家庭住房难的居民得到了保障。

3.有序推进安居工程和配套基础设施建设，拉动了投资和消费，促进了城市和以人为核心的新型城镇化建设，发挥了助推经济实现持续健康发展和民生不断改善的积极效应。2019年积极推进棚户区改造货币化安置和把存量商品房转化为棚户区改造安置房，不但满足了群众多样化居住需求，还促进了房地产市场平稳健康发展。

六.问题产生原因分析及建议

（一）问题产生原因分析

产生上述问题，从客观上分析,一是崇阳县经济基较差，中低收入住户困难家庭较多，需求量大；二是地方财力有限，套配资金难以跟进，部分安居工程开工难，按期完工更难；三是棚户区拆迁难度大，导致城镇棚户区改造进度缓慢。

从主观上讲,有关部门平时对保障性安居工程的报建、招投标、工程建设、质量控制、分配入住、期后管护以及资金管理和使用效益方面日常监管力度不够。

（二）针对以上存在的问题，提出以下建议

1.科学、合理确定工作目标。根据自身拥有的资源与保障性安居工程的实际需求制定合理的工作目标。同时根据目标规划，积极搞好征地拆迁等前期工作，确保保障性安居工程能顺利完成目标。

2.严格执行基本建设程序。加强对项目建设程序的监管，完善各项管理制度，强化日常监督，特别是前期工作必须按现行建设程序执行。

3．建立信息共享管理机制，防止和避免保障性住房申报、分配、入住以及危房改造资金补贴、住房补贴发放和管理过程中出现的漏洞。

4．充分发挥资金使用效益。严格按照规定渠道，从土地出让收益、住房公积金增值收益等渠道安排资金，并及时拨付至保障性房居工程专户。加强资金使用的监督管理，加大程项目投资力度。

- 崇阳县2019年中央财政

- 城镇保障性安居工程绩效评价报告

崇阳县财政局：

根据湖北省财政厅《关于推进全面实施预算绩效管理工手的通知》(鄂财绩发[2019]10号)，我公司接受委托对崇阳县2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金进行绩效评价。我们根据鄂财绩发[2012]5号《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》及有关文件精神，审阅了本项目业务、财务、审计等有关资料，对发现的问题及时汇总并纳于项目绩效评价之中；深入保障性安居工程项目地，进行调查取证，实地拍照工程施工、入住保障房现场，发放、回收和整理调查问卷，并与当地干部、群众对本项目进行评价交流。我们认为我们的工作对本项目的绩效评价取得了充分依据。

一.项目概况

（一）项目实施背景和内容

崇阳县保障性安居工程包括公共租赁住房、保障性住房和各类棚户区、老旧小区改造，是崇阳县政府为改善困难群众居住条件、推进新型城镇化建设、拉动投资和消费需求、促进经济增长和社会和谐一项长期工作。

1.项目责任单位：崇阳县住房和城乡建设局。

2.项目实施单位：崇阳县通达投资开发有限公司。

3.2019年计划实施规模：

（1）2019年未申报棚户区改造任务，主要是完成历史欠帐任务92套；

（2）实施老旧小区改造；

（3）向城镇住房保障家庭发放租赁补贴，以带动社会经济以展。

4.已实施情况：

（1）完成棚户区征收拆迁207套;

（2）2019年按时间节点有序推进老旧小区改造，重点实施“一拆、二清、三改、四建、五绿化”， 目前桃溪小区、审计小区、煤化小区三个老旧小区已进入紧张的施工阶段。

（3）向城镇住房保障家庭发放租赁补贴，带动当地社会经济发展。

（二）项目资金来源及拨付使用

1.2019崇阳县保障性安居工程项目资金来源总额为2911.76万元，其内容是：

（1）政拨入中央财政2019度城镇保障性安居工程资金931万元：

湖北省财政厅鄂财综发【2019】18号文件拨入城镇老旧小区改造资金774万元；

湖北省财政厅鄂财综发【2019】11文件拨入城镇保障性安居工程资金157万元。

（2）从2019年国有土地出让金收入中计提保障性住房建设资金1063.70万元。

（3）从2018年公积金增值收益中计提保障性住房建设资金527.97万元。

（4）地方政府配套资金100万元。

（5）2018年审计整改资金289.09万元。

2.2019年崇阳县保障性安居工程项目资金拨付使用总额4040.61万元，其中：

（1）支付207套征收拆迁征收款3752.21万元，其中：

付白泉片区拆迁征收款887.13万元；

付城北棚户区拆迁征收款1272.94万元；

付项修银房屋拆迁补偿款578.32万元；

付胡晓兰房屋征收款210万元；

付汪望梅房屋征收款118.94万元

付王春香房屋征收款133.84万元 ；

其他小额户房屋征收款458.2万元。

（2）付港口乡公租房建设资金36万元。

（3）付明春供水公司工程款195.56万元；

（4）向城镇住房保障家庭发放租赁补贴671人/392户,发放金额56.84万元。

3.当期收支结存-1128.85万元，加期初结存转入4370万元，2019年末累计结存资金3241.15万元。

二．绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

1.本项目绩效评价是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价标准、评价指标和评价方法，对崇阳县2019年度中央财政保障性安居工程实施情况、资金的筹集和使用、管理以及产出绩效进行客观、公正的评价；

- 2.通过评价反映项目实施状况，对项目的监管提出合理性建议，为加强项目管理提供参考依据。

- （二）绩效评价对象及范围

1.评价对象：本次评价对象为崇阳县2019年度中央财政保障性安居工程。

2.评价范围：根据崇阳县财政局对本次绩效评价工作的要求及评价对象的具体情况,评价范围包括： 2019年度中央财政保障性安居工程实施情况、资金的筹集和使用、管理以及产出绩效四个方面。

（三）绩效评价设计过程

1.收集、审阅项目有关政策、管理性文件，取得项目业务、财务及相关资料,对保障人群、城镇居民及项目单位干部、职工发放问卷并汇总，从而深入了解项目实施、管理、产出绩效情况。

2.根据鄂财绩发[2012]5号《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》和《项目支出绩效评价共性指标体系框架》,结合项目实际情况设立本项目绩效评价指标体系并征求项目管理单位意见，最后形成完善的指标体系并报送崇阳县财政局备案。

（四）绩效评价框架

1.绩效评价原则

（1）客观、公平、公正原则

（2）经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度相结合的原则

（3）严格依据相关法律法规进行绩效评价的原则

（4）重要性、可比性和相关性原则

（5）操作性与科学性相结合的原则

（6）定量分析与定性分析相结合的原则

2.评价指标体系

根据鄂财绩发[2012]5号《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》和《项目支出绩效评价共性指标体系框架》并结合被评价项目实际情况，设立本项目绩效评价指标体系。紧紧围绕投入、过程、产出、效果四个方面设计了4个一级指标、7个二级指标和27个三级指标，对项目执行情况及绩效情况进行综合分析，形成评价结果。

3.绩效评价方法

本项目综合评价技术方法采用标杆管理法

（1）综合评价结果计算方法

综合评价得分=（单位指标评分值×指标权重）

（2）单项指标计分方法

本次评价指标中有定性和定量指标，各类指标因考核的内容和标准值的存在与否情况差异较大，因此单项指标计算中分别采用了不同方法 。具体选用了简单评分法、 因素分析法、公众评判法。

A.对能够取得标准值的指标，采用简单评分法,即：

指标评分值=100 (指标实际值≥指标标准值)

或指标评分值=实际值÷标准值×100 (指标实际值≤指标标准值)

B.对定性指标和不存在标准值的指标，采用因素分析法，即指标体标准定为100，并对影响指标结果的因素进行分析，设计出主要影响因素及因素权重分，采用多人评分方法得出综合评分值，并用上述方法计算指标评分值。

4.评价标准

本次绩效评价在评价指标设计的过程中，部分指标需要通过实施情况综合评价，部分指标需要根据实施情况进行动态分析。结合本次评价的特点，评价中采用的绩效标准通过以下两种方法确定：

- 对能够获取标准值的指标，根据不同指标的特征和属性，分别从计划标准、经验标准中获取。

- 定性指标标准值一般取为100。

5.绩效评价级次划分:

90分以上         评为优秀

75—89.9分       评为良好

60—74.9分       评为及格

60分以下         评为不及格

- 绩效考评的依据

1.财政部门关于推行绩效评价的相关文件

（1）财预[2011]285号《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知；

（2）财预[2011]416号《关于推行预算绩效管理的指导意见》；

（3）鄂政发[2013]9号《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》；

（4）鄂财绩发[2012]5号《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》的通知；

（5）鄂财绩规[2014]3号《湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》的通知

（6）崇财发[2017]21号《崇阳县财政局关于开展2017年财政支出项目绩效评价工作的通知》

2.关于本项目的相关文件、资料

（1）国发[2013]25号《关于加快棚户区改造工作的意见》

（2）国办发[2014]36号《关于进一步加强棚户区改造工作的意见》

（3）鄂政发[2014]50号《关于进一步加快推进棚户区改造工作的通知》

（4）鄂财综发[2014]9号《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》

（5）鄂建[2015]8号《关于推进棚户区改造货币化安置的指导意见》

（6）建办保函[2015]115号《关于建立2015年棚户区改造新开工项目台账的通知》

（7）鄂建函[2015]282号《关于崇阳县国税片区等7个棚户区改造项目纳入2015、2016年度棚户区改造计划的复函》

（8）鄂发改投资[2015]232号《关于分解下达保障性安居工程配套基础设施建设2015年第一批中央预算内投资计划的通知》

（9）鄂财综发[2019]18号《关于下达2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于城镇老旧小区改造的通知》

（10）鄂财综发[2019]11号《关于提前下达2019年中央财政城镇保障性安居工程资金的通知》

（11）崇阳县通达投资开发有限公司保障性安居工程专项资金专户财务资料

（12）其他与本次绩效评价有关资料。

（六）绩效考评实施过程和内容

1.前期准备

收集各方资料和与项目评价有关的政策、法规,制定本项目绩效评价工作方案并提交崇阳县财政局备案。

2.组织实施

（1）根据鄂财绩发[2012]5号《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》和《项目支出绩效评价共性指标体系框架》并结合被评价项目实际情况，设立本项目绩效评价指标体系。

（2）联系与本项目有关的单位，收集、审阅项目业务、财务、审计等有关资料，对发现的问题及时汇总并纳于项目绩效评价之中。

（3）深入保障性安居工程项目地，进行调查取证，充实项目有关资料并实地拍照工程施工、入住保障房现场，对工程进度、竣工结算，分配入住情况充分了解，并核对所有资料，形成项目基础数据表。

（4）发放、回收和分析整理调查问卷，并与当地干部、群众对本项目进行评价交流，对项目实施、产出效益、群众满意度、意见和建议进行总结。

（5）对有必要修正的二、三级指标进行重新设立，并征求项目管理单位意见，最后形成完善的指标体系并报财政备案。

3.分析评价

紧紧围绕4个一级指标、7个二级指标和27个三级指标及与其相对应的指标解释、评价标准，分层次、节次逐个进行评价，对共性指标主要是查阅相关资料、审查帐表进行评定；对个性指标采用座谈、走访、调查问卷等方式进行分析评定。

4.出具绩效评价报告

（1）根据评价指标体系与评分标准，得出评价结论，撰写评价报告初稿。

（2）将初稿发送给崇阳县财政局、项目管理单位审阅，根据反馈意见对评价报告初稿进行修改，最终完成评价报告并出具正式绩效评价报告。

5.归档

对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

三.绩效评价分析

(一)投入指标评价分析

通过对项目立项、资金落实情况的了解和取得的资料,对照指标体系,设置分15分，评价得分10分。

1.项目立项,设置分7分，评价得分7分：

(1)项目立项规范性,设置分3分，评价得分3分

崇阳县保障性安居工程是根据国家、省市有关文件要求提交材料，按程序申请设立。崇阳县保障性安居工程建设项目资料，均附有项目可行性研究报告和初步设计并获得县发改委审批。

(2) 绩效目标合理性,设置分2分，评价得分2分

崇阳县城镇保障性安居工程项目是依据国务院办公厅《关于保障性安居工程建设和管理的指导意见》（国办发〔2011〕45号）和《咸宁市人民政府办公室关于加快推进咸宁城区棚户区改造工作的意见》（咸政办发[2016]56号）文件组织实施，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门的职责。

(3)绩效指标明确性,设置分2分，评价得分2分

本项目绩效指标明确可细化分解为具体工作任务。如：将城镇安居工程年度任务数与完成数进行对比，项目绩效目标的明细化情况就能用清晰、可衡量的指标值予以体现。

2.资金落实,设置分8分，评价得分3分：

(1)资金到位率，设置分6分，评价得分3分

2019崇阳县保障性安居工程项目计划投入资金总额为2911.76万元，经审核，实际投入崇阳县通达投资开发有限公司保障性安居工程专户1320万元(2019年12月崇阳县财政局拨入中央财政城镇城镇老旧小区改造资金资金774万元、2019年12月拨入中央财政城镇保障性安居工程资金157万元、2019年9月拨入崇阳县土地出让金收入289万元及地方政府配套资金万100万元),占计划投资45.33%。其余1591.76万元在2019年年度尚未转入崇阳县城镇保障性安居工程实施单位相关帐户。

(2)资金使用率，设置分2分，评价得分0分

经核查，2019年度崇阳县通达投资开发有限公司实际使用城镇保障性安居工程资金4040.61万元,均为以前年度结转资金。2019年中央财政拨入城镇老旧小区改造资金774万元尚未向工程结算支付。

（二）过程指标评价分析

通过对项目前期管理、业务管理、财务管理落实情况的了解和取得的资料,对照指标体系,设置分50分，评价得分44分。

1.合法合规性，设置分2分，评价得分2分

2.招标投标，设置分6分，评价得分6分

3.支撑条件，设置分2分，评价得分2分

2019年度崇阳县城北片区、城南片区均成立了棚户区改造指挥部并明确职责、分工到人，且由县政府统一部署，整体推进。

4.业务管理制度健全性，设置分2分，评价得分2分

经调查，崇阳县保障性安居工程所涉及的主管部门和项目实施单位业务管理流程及相应的管理措施、管理制度健全并积极推行单位负责人和项目负责人终身责任制。

5.制度执行有效性，设置分4分，评价得分4分

项目支出采用报账制，手续完备，程序合规；基础设施建设按照招投标管理办法执行，有完整的招投标文件、合同书等。

6.规划计划编制，设置分5分，评价得分2分

老旧小区改造计划于2019年12月才编制，计划编制不及时。

7.项目公示，设置分3分，评价得分3分

8.分配管理，设置分6分，评价得分6分

9.征收房屋评估情况，设置分4分，评价得分4分

10.资料完整性，设置分3分，评价得分3分

11.项目质量可控性，设置分3分，评价得分3分

12.财务管理制度健全性，设置分2分，评价得分2分

13.崇阳县通达投资开发有限公司制定了专项资金审批、拨付流程、专项资金管理办法和会计核算制度，并设置了项目资金专户，确保保障性安居工程专项资金规范、安全运行。

14.资金使用合规性，设置分6分，评价得分6分

15.项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金规范运行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

16.财务监控有效性，设置分2分，评价得分2分

17.崇阳县保障性安居工程所涉及的主管部门和有关职能部门定期或不定期对项目资金进行财务检查、职能监控，对违规违纪事项及时处理纠正，确保项目资金正常运行，合规合法使用。

（三）产出指标评价分析

通过对项目实际完成率、完成及时率、质量达标率按取得的资料进行分析计算项目产出,对照指标体系,设置分20分，评价得分14分。

1.实际完成率，设置分10分，评价得分7分

根据崇阳县人民政府与咸宁市人民政府签订2019年工作目标：

（1）2019年未申报棚户区改造任务，主要是完成历史欠帐任务92套，实际完成207套；

（2） 向392户城市住房困难家庭发放住房保障补贴，实际发放392户/671人,发放资金56.84万元;

（3）实施老旧小区改造已实施,但工程资金尚未结算支付,扣3分。

2.完成及时率，设置分5分，评价得分3分

3.质量达标率，设置分5分，评价得分5分

（四）效果指标评价分析

按取得的资料对项目实施后，可以实现的经济效益、社会效益、生态效益以及可持续影响能力进行分析；通过发放、回收调查问卷了解群众满意度，预计项目效益,对照指标体系,设置分15分，评价得分14分。

1.经济效益，设置分2分，评价得分2分

项目实施带动了当地经济发展，增加财政收入、社会消费能力；拉动就业，提高居民收入。

2.社会效益，设置分3分，评价得分3分

项目实施改善城乡居民的生产生活条件，低收入人群安居乐业，促进了社会和谐稳定发展。

3.生态效益，设置分2分，评价得分2分

项目实施改善了当地基础设施和环境建设。

4.可持续影响，设置分2分，评价得分2分

项目实施能对区域经济发展趋势起积极作用，有效改善困难群众的住房条件。

5.群众满意度，设置分6分，评价得分5分

崇阳县2018年度城镇保障性安居工程项目绩效评价调查问卷汇总表反映，群众满意度为90.33%,扣1分。

四.评价结论

（一）评分结果：经以上评价分析,本项目绩效综合评价得分85分，评价等级为良。具体情况详见下表：

| 项目名称 |  | 崇阳县2019年中央财政城镇保障性安居工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 |  | 分值 | 指标说明或执行情况描述 | 得分 | 扣分原因 |
| 投入(15分） | 项目立项规范性 | 3 | 按规定程序立项，提交材料齐全、规范 | 3 |  |
|  | 绩效目标合理性 | 2 | 绩效目标设定依据充分，符合客观实际 | 2 |  |
|  | 绩效目标明确性 | 2 | 绩效目标明确可细化分解为具体工作任务 | 2 |  |
|  | 资金到位率 | 6 | 项目期内实际到位资金与计划投入资金比率100% | 3 | 有1591.76万元未在当年拨入，扣3分。 |
|  | 资金使用率 | 2 | 投入使用资金与到位资金比率100% | 0 | 2019年中央财政拨入城镇老旧小区改造资金774万元尚未向工程结算支付，扣2分 |
| 过程(50分) | 合规合法性 | 2 | 依法依规取得项目批复、建设资格,而且程序上合法合规 | 2 |  |
|  | 招标投标 | 6 | 招标完整、招投标行为合法合规 | 6 |  |
|  | 支撑条件 | 2 | 每一项目建立相应的领导小组，配备专门机构或人员负责具体工作 | 2 |  |
|  | 业务管理制度健全性 | 2 | 制定或具有相应的业务管理制度并且完整、合规 | 2 |  |
|  | 制度执行有效性 | 4 | 严格执行业务管理制度 | 4 |  |
|  | 规划计划编制 | 5 | 监理机构履行职责 | 2 | 老旧小区改造计划于2019年12月才编制，计划编制滞后，扣3分 |
|  | 项目公示 | 3 | 健全项目信息公开制度，提升公信力 | 3 |  |
|  | 分配管理 | 6 | 遵循“公开、公平、公正”的原则进行分配 | 6 |  |
|  | 征收房屋评估情况 | 4 | 保障性公租房和廉租房有专门机构管理并按期收取租金 | 4 |  |
|  | 资实完整性 | 3 | 城镇保障性安居工程项目拆迁协议资料、合同书、验收报告、房屋评估鉴定、资金审计等资料齐全，得3分，否则不得分。 | 3 |  |
|  | 项目质量可控性 | 3 | 采取质量检查、项目验收等方工控制项目质量 | 3 |  |
|  | 财务管理制度健全性 | 2 | 制定项目资金管理办法和合规的财务、会计制度 | 2 |  |
|  | 资金使用合规性 | 6 | 符合专项资金管理办法、有完整的审批流程 | 6 |  |
|  | 财务监控有效性 | 2 | 具有财务监控机制，定期或不定期进行检查 | 2 |  |
| 产出(20分) | 实际完成率 | 10 | 项目期内实际产出数与计划产出数的比率100% | 7 | 实施老旧小区改造已实施,但工程资金尚未结算支付,扣3分 |
|  | 完成及时率 | 5 | (计划完成时间-实际完成时间)与计划完成时间的比率100% | 2 | 实施老旧小区改造实施滞后，扣3分 |
|  | 质量达标率 | 5 | 已完工并竣工验收备案工程，质量达标率100% | 5 |  |
| 效果(15分) | 经济效益 | 2 | 带动了当地经济发展，提高居民收入 | 2 |  |
|  | 社会效益 | 3 | 低收入人群安居乐业，促进了社会和谐稳定发展 | 3 |  |
|  | 生态效益 | 2 | 改善了当地基础设施和环境建设 | 2 |  |
|  | 可持续影响 | 2 | 对区域经济发展趋势起积极作用，有效改善困难群众的住房条件 | 2 |  |
|  | 社会公众满意度 | 6 | 社会公众对项目实施效果满意度标准值为100%。 | 5 | 崇阳县2019年度城镇保障性安居工程项目绩效评价调查问卷汇总表反映，群众满意度为90.33%。扣1分。 |
| 得分合计 |  | 100 |  | 85 |  |
| 评价等级 |  | （ ）优 （√）良 （ ）中 （ ）差 |  |  |  |

- （二）主要结论

经绩效评价工作组对本项目2019年实施效果综合分析，得出以下主要结论：

1.主要工作业绩

2019年，崇阳县围绕保发展、保稳定、保民生，完善保障性住房体系，采取多项有效措施，积极开展保障性安居工程，在改善困难群众居住条件、推进新型城镇化建设、拉动投资和消费需求、促进经济增长和社会和谐等方面取得了明显成绩。其中：2019年完成棚户区改造扫尾拆迁户207户，发放租赁补贴392户，解决了部份城镇保障家庭住房难的问题，提高民居民的幸福指数，拉近了政府和居民的距离，增强了社会凝聚力，促进了社会的和谐发展。

2.存在的主要问题

（1）保障性安居工程到位不够及时：

经核查2018年国有土地出让金收入中计提保障性住房建设资金

1755.75万元与公积金增值收益中计提保障性住房建设资金1097.42万元一直到2019年1月才拨入崇阳县城镇保障性安居工程实施单位相关帐户。

而2019年从国有土地出让金收入中计提取保障性住房建设资金1063.70万元与公积金增值收益中计提取保障性住房建设资金527.9万元在2020年4月份才转入崇阳县城镇保障性安居工程实施单位相关帐户。

（2）受新冠肺炎疫情的影响，导致项目进展滞缓，资金拨付相对滞后。

经核查，2019年度崇阳县通达投资开发有限公司实际使用城镇保障性安居工程资金4040.61万元,均为以前年度结转资金。而2019崇阳县保障性安居工程计划投入的2911.76万元项目资金基本未发生投资支付工程。另受新冠肺炎疫情和工作流程的影响，严重影响了资金拨付流程。如2019年中央财政拨入城镇老旧小区改造774万元项目，三个老旧小区改造项目实际已投资350万元（桃溪小区280万元、审计小区60万元、煤化小区14万元），因受新冠肺炎疫情影响，目前资金拨付才进入拨付审批阶段。

五.主要经验和做法

1.住房保障制度不断完善，覆盖城乡的住房保障体系不断健全。崇阳县采取发放住房租赁补贴、公共租赁住房实物配租、经济适用房、农村危房和城市棚户区改造等方式，有效满足不同层次城镇困难家庭的保障需求。

2.根据《关于在全市开展公租房专项清查的通知》（鄂建文【2019】40号）文件精神组织专班对公租房入户进行了全面清查，同时利用房产登记信息，对不再符合住房保障安置条件的进行了整改、清退，使真正应享受家庭住房难的居民得到了保障。

3.有序推进安居工程和配套基础设施建设，拉动了投资和消费，促进了城市和以人为核心的新型城镇化建设，发挥了助推经济实现持续健康发展和民生不断改善的积极效应。2019年积极推进棚户区改造货币化安置和把存量商品房转化为棚户区改造安置房，不但满足了群众多样化居住需求，还促进了房地产市场平稳健康发展。

六.问题产生原因分析及建议

（一）问题产生原因分析

产生上述问题，从客观上分析,一是崇阳县经济基较差，中低收入住户困难家庭较多，需求量大；二是地方财力有限，套配资金难以跟进，部分安居工程开工难，按期完工更难；三是棚户区拆迁难度大，导致城镇棚户区改造进度缓慢。

从主观上讲,有关部门平时对保障性安居工程的报建、招投标、工程建设、质量控制、分配入住、期后管护以及资金管理和使用效益方面日常监管力度不够。

（二）针对以上存在的问题，提出以下建议

1.科学、合理确定工作目标。根据自身拥有的资源与保障性安居工程的实际需求制定合理的工作目标。同时根据目标规划，积极搞好征地拆迁等前期工作，确保保障性安居工程能顺利完成目标。

2.严格执行基本建设程序。加强对项目建设程序的监管，完善各项管理制度，强化日常监督，特别是前期工作必须按现行建设程序执行。

3．建立信息共享管理机制，防止和避免保障性住房申报、分配、入住以及危房改造资金补贴、住房补贴发放和管理过程中出现的漏洞。

4．充分发挥资金使用效益。严格按照规定渠道，从土地出让收益、住房公积金增值收益等渠道安排资金，并及时拨付至保障性房居工程专户。加强资金使用的监督管理，加大程项目投资力度。

- 七．其他需说明的问题

（一）本次评价工作是在崇阳县财政局有关股室的大力支持下和项目实施单位的配合下完成的，评价小组具体实施评价工作和撰写报告。

（二）受客观条件限制，本次评价工作未能对城镇保障性安居工程所有项目进行实地调查取证。

附件：

1、项目绩效评价指标体系及评分表

2、项目绩效评价调查问卷汇总表

3、项目实地拍摄图片

4、评价机构营业执照复印件

5、评价机构执业证书复印件

6、评审专家执业证书复印件

评价机构：湖北同业会计师事务有限公司

报告时间：2020年4月28日