|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 |  |  |  |  |  |  |
| 崇阳县“十四五”时期农业水价综合改革实施计划表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万亩 |
| 改革总面积 | 已完成改革总面积 | 已验收总面积 | “十四五”时期年度改革实施计划 | | “十四五”时期年度改革验收计划 | |
| 25.4 | 4.32 | 0 | 2021年 | 4.5 | 2021年 | 0 |
| 2022年 | 6 | 2022年 | 8.82 |
| 2023年 | 5.58 | 2023年 | 6 |
| 2024年 | 5 | 2024年 | 5.58 |
| 2025年 | 0 | 2025年 | 5 |
| 改革合计 | 21.08 | 验收合计 | 25.4 |